1. Plan de Trabajo Modular Definitivo

Este es tu mapa de ruta. Te indica en qué orden debes inyectar los prompts.

| Fase / Sprint | Módulo a Desarrollar | Stack & Herramientas | Prompt a Utilizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Setup Base y Repositorio | Next.js, TS, Tailwind, GitHub | Prompt 1 |
| Fase 1 | SupaBase Auth y Roles | SupaBase Auth, Next.js Middleware | Prompt 2 |
| Fase 2 | Catálogos Core (CRUD) | SupaBase DB, Shadcn UI | Prompt 3 |
| Fase 3 | Transaccional y Facturación | Next.js API Routes, API Externa | Prompt 4 |
| Fase 4 | Estados de Cuenta y Reportes | Librerías PDF/Excel (ej. jsPDF, xlsx) | Prompt 5 |
| Fase 5 | Mapa Interactivo | Mapbox/Leaflet + Framer Motion | Prompt 6 |

2. Prompts Maestros Definitivos (Listos para copiar y pegar)

Copia y pega estos prompts exactamente como están redactados. El momento de usarlos es al iniciar cada fase correspondiente.

Prompt 1: Fase 0 (Setup Base)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 0. Inicializa un proyecto con Next.js (App Router), TypeScript y Tailwind CSS para la aplicación SaaS 'Cartera'. Configura el repositorio principal en GitHub. Crea la estructura de directorios inicial. Configura las librerías base para una UI premium (como Shadcn UI o Framer Motion). Genera una breve explicación de la estructura creada y espera mi aprobación antes de hacer el primer commit a la rama 'main'."

Prompt 2: Fase 1 (SupaBase y Autenticación)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 1. Crea una nueva rama llamada 'feat/auth'. Integra el proyecto con SupaBase. Desarrolla el login con autenticación robusta usando SupaBase Auth. Define la estructura inicial en la base de datos para manejar los roles: Administrador, Empresa (Lotificadora), Personal Administrativo y Cliente Final. Usa componentes de UI modernos para la pantalla de login. Explica tu plan y espera mi aprobación antes de codificar."

Prompt 3: Fase 2 (Catálogos Core)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 2. Crea una nueva rama llamada 'feat/catalogos'. Diseña las tablas en SupaBase usando TypeScript (generando los types) y desarrolla las interfaces CRUD para: Empresas, Proyectos, Lotes y Clientes. La interfaz debe ser espectacular, usando tablas de datos modernas con filtros avanzados y modales estéticos. Detalla tu diseño relacional y espera mi aprobación antes de escribir código."

Prompt 4: Fase 3 (Transaccional Core)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 3. Crea una nueva rama llamada 'feat/transacciones'. Desarrolla el módulo transaccional: 1) Crear Promesas de Compra-Venta. 2) Registrar Pagos de Clientes. 3) Preparar la ruta API para la facturación (integración a servicios externos de Factura Electrónica). Explica tu enfoque para garantizar la integridad transaccional y mantener la experiencia visual fluida, y espera mi aprobación."

Prompt 5: Fase 4 (Finanzas y Reportería)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 4. Crea una rama llamada 'feat/finanzas'. Desarrolla la lógica para actualizar Estados de Cuenta y Planes de Pago. Implementa un Tablero de Métricas (Dashboard) de alto impacto visual con gráficos interactivos. Añade la funcionalidad para exportar a Excel y generar reportes/formularios en PDF. Haz un listado de las librerías que utilizarás y espera mi aprobación."

Prompt 6: Fase 5 (Mapa Interactivo)

"Actúa bajo las REGLAS GLOBALES DEL PROYECTO. Inicia la Fase 5. Crea una rama llamada 'feat/mapa'. Integra una librería de mapas (como Mapbox) para renderizar el plano del proyecto. Implementa interactividad premium: al hacer clic en un lote, despliega un panel lateral animado (offcanvas) con su información. Añade controles flotantes para filtrar lotes por condiciones y resaltarlos visualmente. Explica tu estrategia de implementación visual y espera mi aprobación."